}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

| 1. Antecedentes Personales |  |
| --- | --- |
| Nombre estudiante | Felipe Ferrada Pacheco / Ignacio Mesina Luna / Matías Morales Inzulza |
| Rut | Rut Felipe 20.634.846-1 / Rut Ignacio 16.796.689-6 / 19.260.289-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

| 2. Descripción Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | HuellApp: plataforma web para la gestión y coordinación educativa de Fundación Huella. |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software - Gestión de proyectos informáticos - Análisis y diseño de sistemas - Gestión de información - Calidad de software. |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos. - Construir modelos de datos. - Desarrollar una solución de software - Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. |

| 3. Fundamentación Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Relevancia del proyecto APT | Fundación Huella desarrolla espacios de reflexión para estudiantes de 7° básico a 4° medio de más de 20 establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. La coordinación de monitores, colegios, horarios, materiales y registros se distribuye hoy entre planillas, mensajería y documentos, lo que dificulta la trazabilidad y el seguimiento. HuellApp propone centralizar los procesos críticos en una plataforma web responsiva. Es relevante para Ingeniería en Informática porque requiere transformar una necesidad organizacional real en requerimientos, datos, software y mecanismos de calidad. Su aporte esperado es una coordinación más ordenada y una base para la toma de decisiones mediante indicadores básicos. |
| Descripción del Proyecto APT | Diseñar y desarrollar un MVP web responsivo con acceso por roles para Dirección Ejecutiva, coordinadores y monitores. El alcance contempla autenticación y permisos, calendario de espacios, asignación o reprogramación, registro de seguimiento/ticket de salida y consulta de información relevante. Se abordará mediante levantamiento y priorización de requerimientos, diseño de prototipo y datos, desarrollo incremental, pruebas y validación breve con usuarios. Las funciones de aplicación móvil, e-learning completo y analítica avanzada se mantienen como alcances futuros. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto requiere gestionar el trabajo y sus decisiones de alcance; modelar datos de usuarios, roles, colegios, espacios y registros; desarrollar una solución de software mantenible; y diseñar y aplicar pruebas sobre flujos críticos. Por lo tanto, moviliza de forma integrada las competencias de gestión de proyectos, modelos de datos, desarrollo de software y aseguramiento de la calidad, todas propias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo de desarrollo coincidimos en el profundo interés en aportar mejores herramientas tecnológicas a docentes y estudiantes, uniendo nuestra vocación como informáticos a nuestro interés de entregar mejoras al desarrollo de la sociedad. Durante la carrera se han consolidado intereses en desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia de negocios, nube e IA. HuellApp conecta esos intereses de manera responsable: el desarrollo y los datos se ponen al servicio de una organización educativa y de las personas que coordinan sus actividades. El proyecto fortalece nuestra capacidad de analizar necesidades reales, diseñar soluciones y evaluar su utilidad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable si se mantiene el alcance de un MVP web. Existen antecedentes de necesidades, requerimientos, prototipo y documentación inicial; además como equipo contamos con herramientas académicas y gratuitas, control de versiones y vínculo con Fundación Huella. Las principales dificultades son la disponibilidad de usuarios, la carga académica y el crecimiento de alcance. Se abordarán con backlog priorizado, iteraciones cortas, validaciones planificadas, criterios de aceptación y postergación explícita de funcionalidades no críticas. |

- PARTE II

| 4. Objetivos |  |
| --- | --- |
| Objetivo general | Diseñar y desarrollar un MVP de plataforma web responsiva que centralice procesos críticos de coordinación y seguimiento de Fundación Huella, aplicando análisis, desarrollo, gestión y calidad de software. |
| Objetivos específicos | 1. Validar y priorizar los requerimientos de coordinación, calendario, seguimiento y roles junto con Fundación Huella. 2. Diseñar el prototipo y el modelo de datos que soporten los flujos críticos del MVP. 3. Implementar de forma incremental las funcionalidades priorizadas del MVP web. 4. Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y validar los flujos principales con usuarios. 5. Documentar las decisiones, evidencias y resultados del proyecto para su continuidad. |

5. Metodología

Se aplicará Scrum adaptado al contexto académico, combinando iteraciones cortas, backlog priorizado, reuniones de seguimiento, revisión de avances y retrospectiva. Las etapas serán: - Validación de requerimientos y alcance. - Diseño de experiencia, arquitectura y modelo de datos. - Desarrollo incremental con control de versiones. - Pruebas funcionales y corrección. - Validación, documentación y cierre. La distribución de roles será: - Felipe Ferrada liderará el proyecto, siendo el Gerente de Proyecto. - Matías Morales liderará la coordinación y gestión de recursos, siendo Scrum Master. - Ignacio Messina liderará la programación y arquitectura, siendo el Ingeniero en Desarrollo. Las decisiones relevantes se revisarán en equipo y con el cliente cuando corresponda.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Backlog y minutas de validación | Requerimientos priorizados, criterios de aceptación y acuerdos con Fundación Huella. | Evidencia que el diseño responde a necesidades y que el alcance fue controlado. |
| Avance | Prototipo y modelo de datos | Vistas principales y diagrama de entidades, relaciones y reglas relevantes. | Demuestra el diseño previo a la implementación y la trazabilidad de datos. |
| Avance | Repositorio y demostración incremental | Código versionado y evidencia funcional de los flujos priorizados. | Permite observar el avance real del producto y el proceso de desarrollo. |
| Final | Plan y registro de pruebas | Casos de prueba, resultados, defectos, correcciones y re-pruebas. | Demuestra aseguramiento de calidad sobre producto y procesos. |
| Final | MVP y documentación de cierre | Demostración del MVP, manuales, resultados de validación y lecciones aprendidas. | Evidencia el cumplimiento de objetivos y facilita la continuidad del proyecto. |

| 7. Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de las Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos | Validar alcance, priorizar backlog y definir criterios de aceptación. | Revisar los requerimientos levantados con Fundación Huella, identificar las funcionalidades críticas del MVP y ordenarlas por prioridad. Definir criterios de aceptación para cada funcionalidad y registrar los acuerdos, cambios de alcance y decisiones del equipo. | Gestión de proyectos | Semanas 1–3 | Felipe / Matías / Ignacio | Facilitador: antecedentes existentes. Riesgo: cambios de alcance; mitigación: priorización y registro de decisiones. |
| Modelos de datos | Diseñar modelo de datos y reglas de integridad. | Elaborar el modelo entidad-relación de la aplicación, definiendo entidades, atributos, relaciones y claves para usuarios, roles, colegios, espacios, asignaciones y registros de seguimiento. Establecer reglas de validación e integridad para evitar datos incompletos o inconsistentes. | Herramienta de modelado, requisitos, repositorio. | Semanas 2–5 | Matías / Ignacio | Riesgo: requisitos incompletos; mitigación: revisión con cliente y ajustes versionados. |
| Desarrollo de software | Construir MVP por iteraciones: roles, calendario, asignación, seguimiento y registros. | Implementar progresivamente las funcionalidades priorizadas del MVP web. Cada iteración incorporará desarrollo, revisión en equipo, control de versiones y demostración del avance, comenzando por acceso por roles y continuando con calendario, asignación, seguimiento y registros. | IDE, framework/stack definido por equipo, base de datos, Git. | Semanas 4–12 | Matías / Ignacio | Riesgo: carga académica; mitigación: entregas pequeñas y funciones no críticas postergadas. |
| Pruebas y calidad | Diseñar, ejecutar y registrar pruebas; corregir defectos; validar flujos. | Crear casos de prueba para los flujos críticos, definiendo precondiciones, pasos, resultados esperados y resultados obtenidos. Registrar defectos, corregirlos, ejecutar nuevamente las pruebas y validar la usabilidad de los flujos principales con usuarios representativos. | Plan de pruebas, ambiente de prueba, usuarios representativos. | Semanas 10–15 | Equipo | Riesgo: baja disponibilidad de usuarios; mitigación: agendar validación con anticipación. |
| Gestión y cierre | Preparar documentación, demostración, resultados y reflexión. | Consolidar la documentación técnica y de usuario, preparar la demostración del MVP y reunir las evidencias del proceso. Elaborar el informe final con resultados, cumplimiento de objetivos, dificultades, decisiones tomadas y oportunidades de mejora para una futura continuidad del proyecto. | Manual, informe, repositorio, presentación. | Semanas 16–18 | Equipo | Hito final: MVP probado y documentación entregada. |

| 8. Carta Gantt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y priorización del alcance | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipo y datos |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo incremental MVP |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Documentación, cierre y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ |