|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido parcialmente con las actividades previstas en la Carta Gantt. Como equipo hemos avanzado en el desarrollo de HuellApp, especialmente en backend y experiencia de usuario, pero aún quedan pruebas, integración y validaciones que permitan demostrar el estado real de las funcionalidades. El trabajo colaborativo y las reuniones de seguimiento han facilitado el avance. Entre las dificultades están la necesidad de coordinar los distintos componentes, documentar las pruebas y ajustar la planificación según los resultados y requerimientos del cliente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades hemos trabajado mediante coordinación entre los integrantes, revisión de avances y organización de tareas en GitHub. Desde el desarrollo, considero importante comprobar los flujos completos entre frontend, backend y base de datos antes de dar una funcionalidad por finalizada. Como próximos pasos, debemos registrar los resultados de las pruebas, corregir los problemas detectados y mantener actualizados el backlog y la Carta Gantt, considerando también la retroalimentación de Fundación Huella.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi aporte de manera positiva, principalmente por mi participación en el desarrollo técnico de HuellApp, el trabajo con modelos de datos, la integración entre frontend y backend y el uso de Git para gestionar cambios. Destaco el aprendizaje que implica resolver problemas reales y coordinar el desarrollo con los demás integrantes. Como aspecto a mejorar, necesito dedicar mayor atención a las pruebas documentadas, la revisión integral de los flujos y el registro de evidencias, para que los avances técnicos sean verificables.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría consultar al docente qué nivel de evidencia se espera para demostrar que una funcionalidad está terminada: por ejemplo, si basta con mostrar su funcionamiento o si debemos adjuntar casos de prueba y resultados documentados. También sería útil aclarar cómo reflejar en la Carta Gantt los ajustes que surgen durante la integración y la validación con el cliente, sin perder la trazabilidad de lo planificado originalmente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución de responsabilidades ha permitido avanzar de manera paralela en desarrollo y documentación, por lo que no sería necesario cambiar completamente los roles. Sin embargo, sí debemos revisar la carga de trabajo y definir responsables para las pruebas integrales, el registro de evidencias y la preparación de demostraciones al cliente. Estas actividades deberían coordinarse entre los integrantes para evitar que la validación dependa de una sola persona. Además de que todo tenemos que saber lo que hace cada uno y así entender por completo el proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal de forma positiva, especialmente por la colaboración, la distribución de funciones y las reuniones de seguimiento que permiten compartir avances y dificultades. Como oportunidad de mejora, necesitamos mantener más claro el estado de cada tarea, registrar de manera uniforme las pruebas y decisiones, y revisar en conjunto los resultados antes de cerrar funcionalidades. Esto nos ayudará a presentar avances verificables y a coordinarnos mejor en las siguientes entregas.