|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Tenemos avanzado parcialmente las activades paralelas, algunas como control de calidad y pruebas QA no se lograron realizar en el debido tiempo y fueron ajustadas dentro del alcance para cumplir con las metas definidas por la carta Gantt. El trabajo paralelo y colaborativo a contribuido mucho a conocer el estado actual del proyecto, la metodología ágil nos ayuda a evidenciar en que cosas nos estamos atrasando o podemos adelantar según las responsabilidades del equipo en cada sprint. Si bien, cada uno tiene un perfil definido dentro del proyecto, todos realizamos tareas rotativas para tener pleno conocimiento del proyecto durante la defensa de capstone, lo cual a retrasado un poco las entregas debido a las distintas curvas de aprendizaje, nos apoyamos con las dailys quien tiene dudas de como se conecta el backend, arquitectura, documentación, etc

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las reuniones constante y la comunicación efectiva todos los días del sprint permite resolver conflictos además del uso de herramientas en línea como Github que permite copiar nuestra Gantt integrada en el proyecto y asignar tareas mediante correos y alertas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Si destaco mi aporte como contacto con el cliente y mi apoyo al desarrollo de la aplicación junto con la planificación de la carta Gantt y mi disposición a proponer formas de avanzar o resolver conflictos, con la mente abierta a las propuestas de mis colegas. Mi avance en comprender a la perfección la arquitectura de software a tomado mucho mas de lo esperado y esto es debido a que tengo que estudiar tópicos que durante la carrera no profundice como en esta ocasión, mis tareas dentro del proyecto como QA y Frontend pueden mejorar, si bien mi excusa es el trabajo a tiempo completo, tengo certeza que con una mejor planificación personal diaria puedo llegar a cumplir con los hitos satisfactoriamente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Ya no encontramos con la aplicación un 90% lista, arreglando detalles y problemas de latencia pero mis inquietudes de momentos son las siguientes reuniones con el cliente y como ellos pueden solicitar modificación del alcance, el plan de capacitación que aun no se encuentra listo y un manual digital de la aplicación aun no están preparados. Junto a mis colegas, debemos definir bien hasta donde llegara nuestro alcance y que tanto podemos modificarlo sin afectar las fechas de entrega, el proyecto tiene considerado tener listo y en marcha blanca el sistema a finales de noviembre, un atraso puede ser muy perjudicial para la defensa.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución de tareas se realiza mediante la herramienta de Github Proyect la cual contiene un detalle del backlog y las asignaciones rotativas de cada uno. las nuevas actividades que debemos definir es el plan de capacitación de usuarios, nuestra respuesta frente a cambios, manual digital del usuario y completar las actividades de QA pendiente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Siempre se puede mejorar, pero de momento estamos realizando un buen trabajo, el porcentaje de completado de la carta Gantt nos demuestra que nuestra forma de trabajar esta resultando, de todas formas, debemos mejorar en nuestra forma de asignar tareas realistas a nuestro tiempo como estudiantes y trabajadores debido a que varias tareas de QA están atrasadas por no demandar mas tiempo del esperado. En resumen, entender mejor nuestra capacidad de cumplir con las metas propuestas a principio de semestre. Preguntas como: ¿Seremos capaz de completar esto con la carga académica, laboral u emocial? ¿Un experto en la materia al ver nuestra planificación pensaría que es alcanzable? Estas preguntas no se realizaron al principio del capstone, lo cual llevo a los atrasados que tenemos hoy.