|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido parcialmente con las actividades organizadas en el tiempo definido para su resolución. En aspectos de desarrollo de nuestra solución, hemos tenido un avance importante en el backend y UX, teniendo reuniones constantes que demuestran el incremento de la plataforma en desarrollo. No obstante, aún necesitamos completas las pruebas que garanticen la calidad y confirmen el estado de avance del alcance de la solucion, actualizando el backlog de tareas definidas en Github. Se ha distribuido el trabajo entre desarrollo y documentación bajo un modelo de trabajo paralelo, pero la necesidad de verificar y evidenciar el avance real ha retrasado la visión del avance real. Para ello hemos necesitado actualizar la carta gantt definida para que compatibilice con la correcta evidencia presente en github, considerando pruebas, correcciones y la validación con el cliente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Nuestro principal recurso para enfrentar impresiciones de avance o falta de visión sobre el alcance actual resuelto ha sido reuniones constantes de seguimiento de los avances de cada miembro del equipo, además de la definición de tareas con pruebas y evidencias que confirmen el verdadero estado de la tarea. Para ello la plataforma Github Project ha sido de trementa utilidad, permitiendo definir tareas mediante fechas, responsables, milestone y/o sprint. Como proxima tarea definimos en integrar los avances de BE y FE, comprobar flujos principales, actualizar el backlog y la Carta Gantt con los resultados obtenidos, además de ya tener coordinada una reunión con el cliente para precisar la entrega y resolver requerimientos impresisos; esto nos permitirá identificar pendientes y dar claridad al trabajo restante.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero mi aporte como una pieza importante del equipo, dando prioridad a la organización y documentación del proyecto, pese a tener habilidades que deben mejorar. Doy valor a mi trabajo en la definición de tareas, facilitador y fixer de bloqueos en el equipo y mi habilidad para orientar el trabajo del equipo con el cumplimiento del plazo de las entregas académicas. No obstante, reconozco avanzar más lento de lo esperado, además necesito profundizar mi trabajo en QA, revisando las funcionalidades desarrolladas para aclarar el estado real del proyecto. Es por eso que estoy organizando e interactuando activamente con los diferentes integrantes, internos o externos, del proyecto, reconociendo impresiciones de comunicación o evidenciando los avances de forma tangencial en el proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La distribución actual de las tareas y actividades ha permitido mantener el foco principal en un avance que aproveche los conocimientos de cada integrante del equipo y de la oportunidad a todos de poner en práctica sus habilidades en las diferentes competencias esperadas. Sin embargo, necesitamos de revisar la carga de actividades y asignar responsables a las diferentes pruebas de flujos y el registro de evidencia, esto para un avance más expedito en la documentación del proyecto. Con las próximas presentaciones a usuarios, será necesario distribuir la preparación de las demostraciones al cliente y el registro de las actividades y acuerdos que resulten, a fin de demarcar correctamente las no conformidades y cambios propuestos, no dependiendo de una única persona y permitiendo a cada integrante el cierre de tareas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual de las tareas y actividades ha permitido mantener el foco principal en un avance que aproveche los conocimientos de cada integrante del equipo y de la oportunidad a todos de poner en práctica sus habilidades en las diferentes competencias esperadas. Sin embargo, necesitamos de revisar la carga de actividades y asignar responsables a las diferentes pruebas de flujos y el registro de evidencia, esto para un avance más expedito en la documentación del proyecto. Con las próximas presentaciones a usuarios, será necesario distribuir la preparación de las demostraciones al cliente y el registro de las actividades y acuerdos que resulten, a fin de demarcar correctamente las no conformidades y cambios propuestos, no dependiendo de una única persona y permitiendo a cada integrante el cierre de tareas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Ha sido un trabajo positivo con aspectos a mejorar. Hemos distribuido correctamente las funciones, un avance horizontal en las diferentes areas del desarrollo junto a las actividades complementarias, como dailys para control del avance y coordinación. Como equipo detacamos la necesidad de mejorar la especificación del estado de las tareas y completar revisiones por medio de Github con pruebas y evidencias. Proponemos acordar responsables de validar y revisión colectiva de los resultados, registrando de manera uniforme pendientes y desiciones.