HuellaPP – Plataforma de gestión y coordinación educativa

Definición de proyecto APT – Ingeniería en informática

Felipe ferrada p. – Ignacio mesina l. – Matías Morales I.

Pudú tech LTDA

Escuela de Informática y Telecomunicaciones - Duoc UC

Contenido

Resumen Ejecutivo	2

Pudú Tech y su rol en el proyecto	3

Contexto y Relevancia	4

Descripción y alcance del proyecto	4

Relación con el perfil de egreso	5

Factibilidad de desarrollo	6

Desarrollo de ingeniería	7

Requerimientos y experiencia de usuario	7

Diseño de datos y arquitectura	7

Calidad, pruebas y mejora	7

Metodología y plan de trabajo	8

Conclusiones	9

Reflexión grupal	9

# Resumen Ejecutivo

HuellApp es una propuesta de plataforma web para Fundación Huella, organización que desarrolla espacios de reflexión con estudiantes. El proyecto nace de una necesidad concreta: la planificación de actividades, asignación de monitores, coordinación con colegios, seguimiento y registros se encuentran distribuidos entre planillas, mensajería y documentos compartidos. Esto dificulta mantener la información actualizada, conocer el estado de cada espacio y contar con registros útiles para la toma de decisiones.

Como equipo Pudú Tech proponemos un MVP web responsivo que centralice los flujos prioritarios de la fundación: acceso por roles, calendario de espacios, asignación y reprogramación, registro de seguimiento o ticket de salida y consulta de información relevante. La propuesta se desarrolla mediante una metodología ágil, con validación de requerimientos, diseño de prototipo y modelo de datos, construcción incremental, pruebas y documentación. La aplicación móvil, el e-learning completo y la analítica avanzada se consideran líneas de evolución posteriores, no compromisos del alcance inicial.

Idea Central:

HuellApp no busca digitalizar por digitalizar. Busca ordenar procesos que hoy dependen de herramientas dispersas, para que monitores y coordinadores puedan concentrarse en el acompañamiento educativo.

# Pudú Tech y su rol en el proyecto

Pudú Tech es una consultora informática, responsable del desarrollo tecnológico de HuellApp para Fundación Huella. El equipo asume actividades relacionadas con el levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo del MVP, pruebas, documentación y gestión del proyecto, distribuyendo sus responsabilidades entre gestión, coordinación metodológica y desarrollo técnico.

El desarrollo de HuellApp se justifica a partir de una necesidad concreta identificada en Fundación Huella. Actualmente, parte de la planificación de actividades, coordinación de monitores y colegios, seguimiento y registros se encuentra distribuida entre planillas, mensajería y documentos compartidos. Si bien estas herramientas permiten resolver tareas específicas, su uso separado dificulta mantener la información centralizada, conocer el estado actualizado de los espacios de reflexión y conservar una trazabilidad clara de las actividades realizadas.

Como referencia comparativa, la situación actual obliga a consultar distintas fuentes para coordinar usuarios, calendarios, asignaciones, reprogramaciones, seguimientos y registros. HuellApp propone concentrar estos procesos prioritarios en una misma plataforma, incorporando acceso por roles, calendario centralizado, gestión de asignaciones, registro de seguimiento y consulta de información relevante. De esta forma, la propuesta no busca reemplazar herramientas por el solo hecho de digitalizar, sino reducir la dispersión de información y adaptar la gestión a los procesos propios de Fundación Huella.

Durante la etapa académica, Pudú Tech desarrollará el MVP de HuellApp sin costo para Fundación Huella, como parte del Proyecto APT. Para ello se utilizarán recursos propios y herramientas disponibles para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. En una futura continuidad de la plataforma, se contempla que Fundación Huella asuma los costos asociados al hosting. Pudú Tech tiene además la intención de continuar apoyando el soporte y mantenimiento de HuellApp; sin embargo, actualmente no existe un acuerdo económico para estos servicios, por lo que sus condiciones y eventuales costos deberán ser definidos posteriormente entre ambas partes.

# Contexto y Relevancia

Fundación Huella trabaja con jóvenes por medio de cápsulas y espacios de reflexión sobre futuro, ética, salud mental, crecimiento y conflictos. Para que esta labor se realice, deben coordinarse personas, horarios, colegios, materiales, cambios de última hora y registros posteriores a cada actividad. Cuando la información está repartida, aumentan los riesgos de duplicidad, falta de trazabilidad y pérdida de contexto entre quienes participan.

La relevancia de HuellApp para Ingeniería en Informática está en que exige responder a una situación organizacional real con una solución completa: levantamiento de necesidades, modelamiento de datos, diseño de experiencia, desarrollo de una plataforma, aseguramiento de calidad y gestión del proyecto. A nivel social, la plataforma busca dar soporte a una organización cuya labor está vinculada directamente con el desarrollo de estudiantes.

# Descripción y alcance del proyecto

El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar un MVP web responsivo que centralice procesos críticos de coordinación y seguimiento de Fundación Huella, aplicando prácticas de análisis, desarrollo, gestión y calidad de software.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Usuarios principales | Dirección Ejecutiva, coordinadores y monitores de Fundación Huella. |
| Problema que se aborda | Información operativa distribuida, dificultad de seguimiento y baja trazabilidad de los espacios de reflexión. |
| MVP propuesto | Gestión de acceso por rol; calendario; asignación y reprogramación; registros de seguimiento; consulta de información y reportes básicos. |
| Resultado académico esperado | Prototipo navegable y/o MVP demostrable, acompañado de documentación, pruebas y evidencias del proceso. |
| Fuera de alcance inicial | Aplicación móvil nativa, e-learning completo, gamificación, analítica avanzada y despliegue productivo. |

# Relación con el perfil de egreso

El proyecto se vincula de forma directa con las competencias de especialidad de Ingeniería en Informática. No se presentan como conceptos aislados: cada una se traduce en un trabajo concreto y en evidencia que permite demostrar su aplicación.

| Competencia | Cómo se aplica en HuellApp | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificar el trabajo, priorizar requisitos, controlar alcance, riesgos y acuerdos con Fundación Huella. | - Backlog. - Carta Gantt. - Minutas. - Tablero de tareas. - Matriz de riesgos. |
| Construir modelos de datos | Modelar usuarios, roles, colegios, espacios, asignaciones, tickets de salida e incidencias, manteniendo reglas de integridad. | - Modelo entidad-relación - Diccionario de datos - Diseño de base de datos. |
| Desarrollar una solución de software | Construir el prototipo/MVP web por iteraciones, manteniendo trazabilidad desde el requisito hasta el flujo de usuario. | - Prototipos. - Repositorio. - Registro de versions. - Demostración y mapa de los flujos. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseñar, ejecutar y registrar pruebas sobre acceso por rol, calendario, asignaciones, formularios y validaciones. | - Plan de pruebas - Casos de uso y sus resultados. Incidencias - Correcciones y re-testeo. |

# Factibilidad de desarrollo

HuellApp es factible dentro de Capstone si se mantiene un alcance acotado y se trabajan primero los flujos que la fundación considera críticos. El equipo cuenta con antecedentes de necesidades, requerimientos, actas, prototipo y documentación del proyecto. Además, se pueden usar herramientas académicas o gratuitas para la gestión, diseño, repositorio y desarrollo.

| Factor | Decisión de factibilidad |
| --- | --- |
| Tiempo | Dividir el trabajo en iteraciones cortas y mantener entregas demostrables; postergar funciones no críticas. |
| Recursos | Usar herramientas disponibles para el equipo y centralizar documentos, diseños y versiones en un repositorio compartido. |
| Cliente y usuarios | Agendar validaciones con anticipación, preparar guiones breves y registrar acuerdos para evitar interpretaciones distintas. |
| Cambios de alcance | Usar backlog priorizado y criterios de aceptación; cualquier cambio se evalúa antes de incorporarlo al MVP. |
| Calidad | Reservar tiempo para pruebas y correcciones; no considerar una funcionalidad terminada solo porque fue programada o prototipada. |

# Desarrollo de ingeniería

## Requerimientos y experiencia de usuario

El desarrollo comienza con la validación de requisitos funcionales y no funcionales. Los flujos prioritarios son inicio de sesión y permisos por rol; visualización de calendario; asignación o reprogramación; registro posterior a los espacios; y consulta de información de seguimiento. Cada flujo debe tener una historia o requisito, criterio de aceptación, prototipo asociado y prueba definida. De esta forma, el proyecto mantiene una relación clara entre lo que necesita la fundación y lo que finalmente se construye.

## Diseño de datos y arquitectura

El modelo de datos considera, como mínimo, Usuario, Rol, Colegio, Espacio de Reflexión, Asignación, Registro o Ticket de Salida, Capacitación e Incidente. Las relaciones deben impedir registros duplicados o incompletos y permitir consultar información según los permisos de cada perfil. Se propone una aplicación web con separación entre interfaz, lógica de negocio y persistencia. Esta decisión facilita el mantenimiento y deja una base para una futura integración móvil, sin convertirla en una dependencia del MVP.

## Calidad, pruebas y mejora

Criterio de calidad:

Una funcionalidad se considerará aceptada solo cuando cumpla su criterio de aceptación, haya superado las pruebas definidas y su uso haya sido revisado por el equipo.

La calidad se abordará desde el diseño y no solo al finalizar. El equipo definirá casos de prueba con precondiciones, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado. Se revisarán especialmente los accesos por rol, validaciones de campos, creación y modificación de espacios, asignaciones y registros. Los defectos se priorizarán, corregirán y volverán a probar. La validación con usuarios de Fundación Huella permitirá ajustar lenguaje, navegación y secuencia de tareas según la operación real.

# Metodología y plan de trabajo

El equipo Pudú Tech utilizará Scrum adaptado al contexto académico. Esto implica trabajar con un backlog priorizado, definir tareas por iteración, revisar avances, registrar obstáculos y realizar retrospectivas breves. La metodología permite responder a cambios sin perder el control del alcance y promueve que el cliente participe en momentos de validación relevantes.

| Rol | Responsabilidad principal |  |
| --- | --- | --- |
| Felipe Ferrada Pacheco Gerente de Proyecto | Coordinar la planificación, seguimiento, comunicación general, documentación y gestión de riesgos. |  |
| Matías Morales Inzulza Scrum Master | Facilitar el trabajo del equipo, remover impedimentos, apoyar la priorización y resguardar la aplicación de la metodología. |  |
| Ignacio Mesina Luna Ingeniero en Desarrollo | Liderar decisiones de programación y arquitectura, apoyar la integración técnica y colaborar en el diseño de pruebas. |  |
| Fase | Hito esperado | Evidencia |
| Definición | Alcance priorizado, objetivos, riesgos y criterios de aceptación. | Backlog, minutas, plan de trabajo y carta Gantt. |
| Diseño y desarrollo | Prototipo, modelo de datos y flujos prioritarios construidos o demostrables por iteración. | Prototipo, modelo de datos, repositorio y registro de avances. |
| Pruebas y cierre | Flujos revisados, resultados documentados y propuesta presentada. | Plan de pruebas, incidencias, validación, manuales e informe de cierre. |

# Conclusiones

HuellApp se sostiene como proyecto APT porque aborda una necesidad real, está conectado con el perfil de egreso y permite aplicar competencias de ingeniería de forma integrada. Su mayor fortaleza es partir de un contexto educativo concreto; su mayor desafío es no confundir una visión amplia del producto con el alcance que realmente puede lograrse dentro de la asignatura. Por eso, el equipo asume como prioridad un MVP web enfocado en coordinación, trazabilidad y seguimiento, dejando las funciones más complejas como proyección.

El proyecto también permite entender que una solución tecnológica no se define únicamente por sus funcionalidades. Debe responder a procesos reales, ser comprensible para sus usuarios, contar con evidencia de calidad y poder mantenerse en el tiempo. La documentación, la prueba y la validación no son anexos del desarrollo: son parte del resultado que le da valor al proyecto.

# Reflexión grupal

Trabajar HuellApp nos enfrenta a un desafío que se parece mucho más a la realidad profesional que a un ejercicio aislado de clases. Debemos tomar decisiones con información incompleta, conversar con usuarios, equilibrar expectativas y capacidad del equipo, y justificar por qué una funcionalidad entra o no entra al alcance. Ese proceso fortalece tanto nuestras habilidades técnicas como la manera en que colaboramos y nos hacemos responsables del resultado.

Como equipo queremos que la tecnología contribuya a mejorar la coordinación de una organización educativa, sin perder de vista a las personas que estarán detrás de cada registro, calendario o indicador. HuellApp es una oportunidad para demostrar lo aprendido en informática, pero también para construir un proyecto con sentido: una base desde la cual seguir aportando al avance tecnológico de la educación en Chile.